# Практическая работа 3

Версионирование изменений и планирование спринта

Проект GameStore

Выполнил Желваков И А

Работа фиксирует выпуск документации GameStore версии 1.1.0, оценивает влияние новой функции и формирует реалистичный план двухнедельного спринта.

# Запрос на изменение

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Идентификатор | CR-01 |
| Название | Добавить список желаемого для покупателя |
| Причина | Покупателю нужен способ сохранить интересующие игры и вернуться к ним позже, не добавляя товары в корзину. |
| Новое требование | FR-24. Авторизованный покупатель может добавить игру в список желаемого, удалить ее и просмотреть список в личном кабинете. |
| Что нужно изменить | Требования, сценарий работы с каталогом, веб-интерфейс, база данных, архитектура, UML-модель, тест-кейсы и руководство пользователя. |
| Планируемая версия | 1.2.0, потому что добавляется новая возможность без несовместимых изменений. |
| Решение | Принять в бэклог. Реализацию начать после завершения основного пути покупки и выдачи ключа. |

# Анализ влияния

| Артефакт | Необходимое изменение |
| --- | --- |
| Требования | Добавить FR-24 и критерии доступа только владельца списка. |
| Пользовательские сценарии | Добавить сценарий сохранения игры из каталога и удаления из списка. |
| Архитектура | Добавить операции списка желаемого в модуль каталога и личный кабинет. |
| Модель данных | Добавить сущность WishlistItem со связями Customer и Game и уникальностью пары пользователь-игра. |
| Тестирование | Проверить добавление, удаление, запрет дублей и недоступность чужого списка. |
| Документация | После реализации добавить инструкцию в руководство покупателя и запись в CHANGELOG. |

# Цель спринта

Покупатель может найти игру, оформить и оплатить заказ, после чего получить цифровой ключ в библиотеке и на email не позднее чем через одну минуту.

# Бэклог

| № | Пользовательская история | Приоритет | Дни | В спринт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Как покупатель, я хочу найти игру по названию и фильтрам, чтобы быстро выбрать подходящий товар. | Высокий | 2 | Да |
| 2 | Как покупатель, я хочу добавить игру в корзину и применить промокод, чтобы увидеть итоговую стоимость. | Высокий | 2 | Да |
| 3 | Как покупатель, я хочу оформить заказ и перейти к оплате, чтобы приобрести выбранную игру. | Высокий | 2 | Да |
| 4 | Как система, я хочу надежно обработать подтверждение ЮKassa, чтобы правильно изменить статус заказа. | Высокий | 2 | Да |
| 5 | Как покупатель, я хочу получить ключ в библиотеке и на email в течение минуты, чтобы сразу начать пользоваться покупкой. | Высокий | 2 | Да |
| 6 | Как покупатель, я хочу запросить возврат допустимого заказа, чтобы вернуть средства по правилам магазина. | Средний | 3 | Нет |
| 7 | Как покупатель, я хочу оставить отзыв о купленной игре, чтобы поделиться опытом. | Средний | 2 | Нет |
| 8 | Как администратор, я хочу сформировать отчет, чтобы оценить продажи, возвраты и остатки ключей. | Средний | 3 | Нет |
| 9 | Как покупатель, я хочу сохранить игру в списке желаемого, чтобы вернуться к ней позже. | Низкий | 3 | Нет |

# Обоснование выбора

В спринт включены задачи 1-5 общей трудоемкостью 10 рабочих дней. Они образуют один законченный путь от поиска игры до подтвержденной оплаты и выдачи ключа, поэтому результат можно продемонстрировать и проверить. Возвраты, отзывы, отчетность и список желаемого зависят от готовности основного пути покупки и переносятся в последующие спринты.