# Итоговые выводы по проекту GameStore

Выводы подводят итог применению Git, ревью, управления изменениями, анализа рисков и проектной документации в работах текущего семестра.

# Какие ошибки были найдены и почему они не были замечены сразу

В материалах прошлого семестра были непроверяемые формулировки требований, отсутствовал отдельный модуль отчетности и не хватало положительных и отрицательных тестов некоторых сценариев. Сначала документы создавались по очереди, поэтому связи между требованием, архитектурой и тестом не проверялись как единая цепочка. Ошибки стали заметны после чек-листа ревью и матрицы трассировки, где пустые связи видны сразу.

# Какая практика оказалась самой полезной

Самой полезной практикой стало ревью с трассировкой требований. Оно позволило не просто исправить формулировки, а проверить, что каждое важное требование отражено в архитектуре, модели и тест-кейсах. Git дополнил эту практику: отдельные коммиты показывают причину каждого изменения и позволяют восстановить ход работы.

# Что делать в первую очередь при реальной разработке

Сначала нужно согласовать минимальный рабочий объем и критерии приемки основного пути покупки: каталог, корзина, оплата и выдача ключа. Затем следует построить безопасный прототип интеграции с ЮKassa и транзакционного резервирования ключа, потому что здесь сосредоточены основные финансовые риски. После этого можно начинать первый спринт и подключать автоматические тесты и мониторинг.