# Практическая работа 4

Анализ рисков и безопасность системы

Проект GameStore

Выполнил Желваков И А

Анализ охватывает проектные, интеграционные и информационные риски GameStore. Для каждого риска определены предупреждающие меры и действия при наступлении события.

# Реестр рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Как предотвратить | Что делать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Один цифровой ключ выдается двум заказам из-за параллельной обработки | Средняя | Высокое | Резервировать ключ транзакционно и запретить повторную привязку на уровне базы данных. | Остановить выдачу, назначить новый ключ пострадавшему покупателю и проверить журнал операций. |
| Платеж подтвержден, но ключ не выдан в течение минуты | Средняя | Высокое | Использовать очередь повторных попыток, идемпотентную обработку и мониторинг просроченных заказов. | Повторно запустить выдачу, уведомить покупателя и передать заказ поддержке при повторном сбое. |
| Утечка партии цифровых ключей | Низкая | Высокое | Шифровать ключи, ограничить доступ по ролям и журналировать просмотр и выгрузку. | Заблокировать скомпрометированную партию, загрузить замену, уведомить администратора и провести расследование. |
| Поддельный или повторный callback от ЮKassa меняет статус заказа | Средняя | Высокое | Проверять подлинность уведомления и обрабатывать каждое событие только один раз. | Приостановить спорные заказы, сверить статусы через API ЮKassa и исправить состояние по журналу. |
| Потеря базы заказов, возвратов и пользователей | Низкая | Высокое | Создавать ежедневные зашифрованные копии и ежемесячно проверять восстановление. | Развернуть последнюю корректную копию, восстановить журнал событий и сверить незавершенные платежи. |
| В каталоге закончились ключи для опубликованной игры | Высокая | Среднее | Контролировать минимальный остаток и заранее уведомлять администратора. | Скрыть покупку игры, предложить возврат или дождаться пополнения после согласия покупателя. |
| Требования меняются во время спринта | Средняя | Среднее | Оформлять изменение запросом, оценивать влияние и помещать в бэклог следующего спринта. | Пересогласовать цель спринта только с владельцем продукта и зафиксировать новое решение. |

# Самый опасный риск

Самым опасным является риск утечки партии цифровых ключей. Даже при низкой вероятности он одновременно приводит к прямым финансовым потерям, невозможности выполнить оплаченные заказы и снижению доверия покупателей. Массовую утечку сложнее исправить, чем единичный сбой, поэтому защита ключей должна контролироваться до запуска системы.

# Защищаемые данные

| Группа | Состав | Критичность |
| --- | --- | --- |
| Учетные данные | Email, хеш пароля, роль и история входов | Критично |
| Персональные данные | Email покупателя и обращения в поддержку | Высоко |
| Заказы и платежи | Суммы, статусы, идентификаторы заказов и операций ЮKassa | Высоко |
| Цифровые ключи | Невыданные и выданные лицензионные ключи | Критично |
| Возвраты | Причины, решения и статусы запросов | Высоко |
| Административные данные | Промокоды, партии ключей, отчеты и журнал действий | Высоко |

# Угрозы и меры защиты

| Угроза | Чем опасна | Мера защиты | Модуль | Требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утечка базы паролей | Злоумышленник пытается восстановить пароли пользователей. | Хранить пароль как Argon2id-хеш с уникальной солью; пароль никогда не записывать в журнал. | Модуль авторизации, база данных | NFR-04 |
| Подбор пароля администратора | Посторонний получает доступ к каталогу, ключам и отчетам. | После 5 неудачных попыток за 10 минут блокировать вход на 15 минут и записывать событие. | Модуль авторизации, логирование | NFR-15 |
| Доступ покупателя к чужому заказу или возврату | Раскрываются персональные данные и цифровой ключ. | На каждом серверном запросе проверять владельца объекта или разрешенную роль; иначе возвращать отказ. | Backend API, заказы, возвраты | NFR-16 |
| Поддельный или повторный callback оплаты | Неоплаченный заказ ошибочно получает статус оплаченного и ключ. | Проверять подлинность уведомления ЮKassa и идемпотентность по идентификатору события. | Модуль платежей | NFR-17 |
| Перехват данных или избыточный доступ к базе | Утекают email, заказы, возвраты и служебные данные. | Использовать TLS 1.2 или выше и доступ к рабочей базе по принципу минимальных привилегий. | Веб-интерфейс, Backend API, база данных | NFR-18 |
| Повреждение или удаление базы | Магазин теряет историю заказов, платежей и возвратов. | Делать ежедневные зашифрованные копии, хранить 30 дней и ежемесячно проверять восстановление. | База данных, модуль резервного копирования | NFR-19 |
| Утечка цифровых ключей | Ключи активируют посторонние, магазин несет финансовые потери. | Шифровать ключи при хранении и раскрывать только владельцу оплаченного заказа. | Модуль цифровых ключей, база данных | NFR-05 |

# Вывод

Меры защиты распределены между авторизацией, Backend API, платежами, цифровыми ключами, базой данных и резервным копированием. Для мер, которых не было в исходных материалах, добавлены NFR-15-NFR-19; существующее NFR-05 уточнено для шифрованного хранения ключей. Благодаря этому каждую меру можно связать с архитектурным модулем и проверить отдельным тестом.